莆田市乡村振兴示范区百地一条街及特色民宿区项目

- 设 计 招 标 文 件

- （邀请招标）

- 招 标 编 号：        闽天马【2020】-莆招012号

项 目名 称： 莆田市乡村振兴示范区百地一条街及特色民宿区项目

招  标  人：   莆田市振兴研学旅游发展有限公司    (盖章)

招标代理人：      山东天马招标代理有限公司       (盖章)

日   期：2020年3月

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款（格式）

第四章  投标文件格式

第一章  邀请公告

- 招标条件

本招标项目莆田市乡村振兴示范区百地一条街及特色民宿区项目已批准建设，项目业主为莆田市振兴研学旅游发展有限公司，建设资金来源自筹，委托的招标代理单位为山东天马招标代理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计邀请中外建工程设计与顾问有限公司、上海中福建筑设计院有限公司、中城建（福建）建筑设计研究院有限公司进行招标。

- 项目概况和招标范围

1）建设地点：莆田市湄洲湾北岸经济开发区

2）建设规模：商业街建筑改造：29坎商铺立面改造；商业街大门：主入口处大门；商业街沿街带配套景观：沿街带景观、绿化及雕塑、户外标识牌；商业街灯光工程：入口大门、沿街带灯光工程；民宿装修：内装；民宿外立面：外立面标识。总投资约600万元。

3）招标范围和内容：方案设计、初步设计、施工图设计及与本工程相关的所有附属配套工程设计包括所有专业工程（具体实施范围由业主定），负责承担与本工程施工图设计及相关的组织论证、审查，承担与本工程施工图设计文件相关的后续服务工作等；

4）设计周期要求：设计总周期为30天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：

（1）初步设计阶段：自合同签订之日起10个日历天之内应向招标人提交方案设计文件及初步设计文件，

（2）施工图设计阶段：自合同签订之日起20个日历天之内应向招标人提交满足设计深度要求的施工图设计文件，中标人必须负责无条件按时修改设计图纸，直至招标人满意并经有关部门审查或审批通过。

（3）施工图设计审查通过后，7天之内须提交修改后经审查合格并加盖图审章的施工图设计文件及电子文件；

（4）施工现场配合服务：直至工程施工缺陷责任期满。

（5）设计图纸审查工作由中标人负责委托并确保审查合格，审查费用由招标人支付。

（6）后续服务：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合审计结算及材料存档。

5) 工程质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求。

3.投标人的资格及资质要求

3.1本招标项目要求投标人具备承担本工程项目的设计能力并具备建设行政主管部门核发的建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工贰级及以上资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质（不分主、增项差别）或工程设计综合甲级资质的独立法人；

3.2投标人拟担任本设计项目负责人应具备注册建筑师执业资格及以上职称资格（项目负责人所属单位职称证上的工作单位为准，若证书中没有体现工作单位或工作单位名称与投标人的名称不符的，须提供该人员截标前连续三个月的社保缴费证明）；

3.3只有被邀请的投标人才可以参加本招标工程投标。

4.招标文件的获取

1）投标人需要书面招标文件的，请于2020年3月11日至2020年3月17日，每天上午9时00分至 11时30分，下午 3 时00分至 5时30分(北京时间，下同)，到山东天马招标代理有限公司购买招标文件；招标文件每份售价100元，售后不退。

2）书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以莆田市振兴乡村集团有限公司网站（http://www.ptnrjt.com/）下载的为准。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：简单低价法。

6.投标保证金的递交

投标保证金金额为人民币:肆仟元整(￥4000元)，投标保证金在开标前以现金方式与投标文件一同提交。未按规定要求交纳投标保证金的投标将被拒绝，投标保证金有效期为开标之日起60日历天。

未中标投标人的投标保证金当场退还。中标人的投标保证金应在合同备案及交纳履约保证金后退还。

7.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2020年3月20日  9 时 30 分，提交地点为： 莆田市振兴乡村集团有限公司会议室。

逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.发布公告的媒介

招标人同时在莆田市振兴乡村集团有限公司网站（http://www.ptnrjt.com/）发布招标公告。

9.联系方式

招标人：莆田市振兴研学旅游发展有限公司  ；

地址：莆田市湄洲湾北岸经济开发区，

电话：13607529177；

联系人：   陈先生     。

招标代理机构：山东天马招标代理有限公司

地址：莆田市荔城区，

电话：13860962274；

联系人：  林女士 。

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1项目名称：莆田市乡村振兴示范区百地一条街及特色民宿区项目

1.1建设地点：莆田市湄洲湾北岸经济开发区

1.2建设规模：商业街建筑改造：29坎商铺立面改造；商业街大门：主入口处大门；商业街沿街带配套景观：沿街带景观、绿化及雕塑、户外标识牌；商业街灯光工程：入口大门、沿街带灯光工程；民宿装修：内装；民宿外立面：外立面标识。总投资约600万元。

1.3招标范围和内容：方案设计、初步设计、施工图设计及与本工程相关的所有附属配套工程设计包括所有专业工程（具体实施范围由业主定），负责承担与本工程施工图设计及相关的组织论证、审查，承担与本工程施工图设计文件相关的后续服务工作等；

1.4 资金来源：自筹

1.5 合同价格形式：固定合同价格

1.6 误期违约金：工程各阶段设计工作期每延误一天的，设计人应分别向发包人支付1000元/每天的误期违约金。

2.招标项目的设计周期和质量标准

2.1设计周期要求：设计总周期为30天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：

（1）初步设计阶段：自合同签订之日起10个日历天之内应向招标人提交方案设计文件及初步设计文件，

（2）施工图设计阶段：自合同签订之日起20个日历天之内应向招标人提交满足设计深度要求的施工图设计文件，中标人必须负责无条件按时修改设计图纸，直至招标人满意并经有关部门审查或审批通过。

（3）施工图设计审查通过后，7天之内须提交修改后经审查合格并加盖图审章的施工图设计文件及电子文件；。

（4）施工现场配合服务：直至工程施工缺陷责任期满。

（5）设计图纸审查工作由中标人负责委托并确保审查合格，审查费用由招标人支付。

（6）后续服务：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合审计结算及材料存档。

2.2质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求。

3.投标人的资格及资质要求

3.1本招标项目要求投标人具备承担本工程项目的设计能力并具备建设行政主管部门核发的建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工贰级及以上资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质（不分主、增项差别）或工程设计综合甲级资质的独立法人；

3.2投标人拟担任本设计项目负责人应具备注册建筑师执业资格及以上职称资格（项目负责人所属单位职称证上的工作单位为准，若证书中没有体现工作单位或工作单位名称与投标人的名称不符的，须提供该人员截标前连续三个月的社保缴费证明）；

3.3只有被邀请的投标人才可以参加本招标工程投标。

3.4投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目(标段)的代建人；

(3)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(4)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(5)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(6)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(7)被责令停业的；

(8)被暂停或取消投标资格的；

(9)财产被接管或冻结的；

(10)企业法人、拟派出主要项目负责人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(11)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

(12)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市行政服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的。

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场踏勘。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

投标人可登录莆田市振兴乡村集团有限公司网站（http://www.ptnrjt.com/）自行下载招标文件。

10.招标文件的制定依据

本招标文件依据现行的有关法律、法规和规章等制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，可于 2020年3月17日17时00分前以书面材料向招标人提出疑问。

11.2招标人将在2020年3月18 日 17 时  00 分前，在莆田市振兴乡村集团有限公司网站（http://www.ptnrjt.com/）发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.设计费最高限价

12.1本项目设计费用：设计费用（含设计修改费用、服务费以及应由投标人支付的税金等）根据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知[计价格（2002）10号]的相关规定，该工程的全部设计费按如下方式包干计取：

具体如下：

（1）工程设计费的最高限价=工程设计收费基准价×85%。约27万元。

（2）工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费

（3）基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数（专业调整系数1.0、工程复杂程度调整系数1.0、附加调整系数1.0，其中室内装修附加调整系数按1.5。）

注：投标人的投标报价不得高于或等于设计费的最高限价，否则不得推荐为中标候选人。

12.2设计人必须无条件负责设计修改以及应由设计人支付的税金等，包含在发包价中，发包人不在支付任何费用。

12.3工程设计、建设期间，招标人要求中标人根据需要无偿委派相关人员及时解决工程相关问题。

12.4中标后，不因不可预见因素而进行调整设计费用，中标人必须按时无条件负责完成工程图纸设计及修改工作，直至招标人满意并经有关部门审查或审批通过。

12.5设计变更不再增加设计费。

12.6建设规模中面积可能变化，中标单位不得以任何理由拒绝设计。

12.7开标后设计费采用固定价格方式包干使用。在合同实施期间设计费不因国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

(三)投标文件

13.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

1、投标承诺函

2、企业及人员的相关证书、证件复印件（加盖单位公章）

3、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1）法定代表人资格证明书

2）法定代表人授权委托书

14.投标有效期

本招标项目的投标有效期为  60  日历天(从投标截止之日算起)。

15.投标保证金

15. 1投标保证金金额为人民币: 肆仟元整(￥4000元)，投标保证金在开标前以现金方式与投标文件一同提交。未按规定要求交纳投标保证金的投标将被拒绝，投标保证金有效期为开标之日起60日历天。

未中标投标人的投标保证金当场退还。中标人的投标保证金应在施工合同备案及交纳履约保证金后退还。

15.2投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

16.投标文件的编制

16.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

16.2投标文件应当对招标文件有关工程设计发包价、招标设计周期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。

16.4投标文件正本的份数为一份，副本的份数为一份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

17.投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

18.投标文件的提交地点、提交截止时间

18.1投标文件提交截止时间为：北京时间2020年3月20 日  9 时 30 分。投标文件的提交地点为：莆田市振兴乡村集团有限公司会议室。

18.2 逾期提交的投标文件、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

18.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

(四)开标、评标及定标

19.开标

19.1开标会定于2020年3月20日  9 时 30 分在 莆田市振兴乡村集团有限公司会议室 进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

19.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

19.3资格审查委员会

19.3. 资格审查委员会由招标人代表和招标代理机构3人组成。

19.3.2资格审查委员会负责对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

19.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)进入查验投标人及其代表的身份程序的投标人。

(4)查验投标人及其代表的身份。存在下列情形之一的，不得进入资格审查程序：

1)投标人代表未按标须知第19.2款要求提交法定代表人授权委托书或有效个人身份证原件的；法定代表人参加时未提交有效个人身份证原件的。

2)法定代表人授权委托书未按招标文件第四章格式编制或未按要求签字、盖章的；

(5)宣布进入资格审查程序的投标人名单。

(6)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、设计工期、设计质量、项目负责人姓名及其它必要的内容。

20.评标

20.1资格审查委员会审查投标文件确定合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理：

20.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书不符合招标文件要求的；

20.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

20.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

20.1.4具有投标须知第3.4条情形之一的。

20.1.5投标人未按招标文件要求提供企业及个人的证书、证件等复印件或复印件未加盖投标人公章的。

20.1.6投标人非是受招标人邀请的企业。

21.确定中标人

21.1资格审查合格的投标人报价中设计费下浮率最高的投标人即为中标人。若出现两家或以上单位相同时,以现场抽签方式确定中标候选人。

21.1.1 招标人或招标代理机构按提交投标文件的顺序登记、签收投标文件；

21.1.2招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位，并组织审查投标人投标资格；

21.1.3确定进入评标程序的合格投标人名单，并由招标人当场公布；

21.1.4经过开标审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定为中标人。

21.1.5招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后入档。

21.2经过审查，若只有一家合格投标人的，招标人可以直接选择该投标人为中标人。22.中标通知和中标公示

22.1招标人应在评标结束后对中标单位进行公示，公示内容为招标项目名称、中标人名称、中标价、中标工期、项目负责人名称，在莆田市振兴乡村集团有限公司网站（http://www.ptnrjt.com/）站公示。

22.2在评标结束公示期满后3日内，招标人未接到相关行政监督部门受理投诉通知时，

应根据评标结果向中标人发放中标通知书。

23.附则

23.1在评标过程中，资格审查委员会要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查委员会可以按不利于投标人的情形认定。

(五)授予合同

24  签订合同

24.1 中标人必须于领取中标通知书后10日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计承包合同双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。

24.2中标人应在签订建设工程设计承包合同后十五日内将设计承包合同原件提交相关部门备案。

24.3中标单位逾期不与建设单位签订建设工程设计承包合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。

25  履约担保

25.1中标人在签定建设工程设计合同前，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10 %。履约保证金应采用现金的方式提交。

25.2履约保证金在乙方将所有施工图经相关专业部门全面审查合格后七天内无息退还。

(六)标后管理

26.标后管理

本招标项目的标后监督管理按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》及《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知》（莆政综[2009]115号）、等规定执行。

# 第三章  合 同 条 款（格式）

# GF-2000-0210

建设工程设计合同(二)

（专业建设工程设计合同）

工程名称：莆田市乡村振兴示范区百地一条街及特色民宿区项目 工程地点： 合同编号： 设计证书等级： 发 包 人： 设 计 人： 签订日期：

| 中华人民共和国建设部 | 监制 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理局 |  |

施工图设计质量保证

一、单位质量方式： 精心设计 优质服务 质量为本 用户至上。 树立以用户为中心的理念，依据法律法规和用户的需求，信守合同，遵守承诺，为用户提供经济、合理、先进的设计成果，以高品质的产品和服务，达到用户满意。

二、设计质量管理主要程序及管理理点： （一）明确各级岗位质量责任制，加强设计阶段的过程控制。 在设计过程的质量控制中，首先确定项目负责人、专业负责人、设计人员、校对人员、审核人员，明确相关人员岗位职责，确保设计文件、图纸符合规范、规程规定，满足各部门对本项目的要求。在设计过程中，要求各级岗位做到职责分明，层层控制把关，使设计中出现的错、漏、碰、缺等常见病切实得以克服。 （二）加强对设计项目的安排和管理工作，确保设计文件按期交付。 为了保证设计文件按时交付和满足工期要求，对每项设计工作都制订了严密的计划作业表，并对作业表的执行情况进行考核，对于按期或提前完成作业表计划或因主观原因推迟完成作业表计划的专业，规定了严格的奖罚措施。 （三）针对项目难点和关键问题，拟定对策措施。 （四）加强对不合格品的控制，防止不合格品出门。 （五）加强配合施工管理，努力提高服务质量。 做好设计文件交付后的技术交底、施工配合、设计变更及各类验收等后期服务工作，及时派遗设计人员前往工地，解决施工中出现的技术问题。当工程交付运营一段时间后，我院将有代表性地组织有关人员赴现场进行设计回访，听取用户意见，实地了解工程状况和设备使用情况，总结设计经验不断提高设计水平。

发包人：莆田市振兴研学旅游发展有限公司

设计人：

发包人委托设计人承担                  工程设计，工程地点为             _，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订论据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书：

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

4.1名称:

4.2面积约

4.3工程批复建安造价为       万元（不含设备费用）；

4.4设计内容:

方案设计、初步设计、施工图设计及与本工程相关的所有附属配套工程设计包括所有专业工程（具体实施范围由业主定），负责承担与本工程施工图设计及相关的组织论证、审查，承担与本工程施工图设计文件相关的后续服务工作等；

第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：

发包人在签定本合同文件后三日内向设计人提交以下资料:

第六条　设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

6.1设计周期要求：设计总周期为30天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：

（1）初步设计阶段：自合同签订之日起10个日历天之内应向招标人提交方案设计文件及初步设计文件，

（2）施工图设计阶段：自合同签订之日起20个日历天之内应向招标人提交满足设计深度要求的施工图设计文件，中标人必须负责无条件按时修改设计图纸，直至招标人满意并经有关部门审查或审批通过。

（3）施工图设计审查通过后，7天之内须提交修改后经审查合格并加盖图审章的施工图设计文件及电子文件；

（4）施工现场配合服务：直至工程施工缺陷责任期满。

（5）设计图纸审查工作由中标人负责委托并确保审查合格，审查费用由招标人支付。

（6）后续服务：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合审计结算及材料存档。；

审查合格后，提供审后设计图纸    份（含电子版）。

6.2用于岩土勘察报告审批勘察报告文件   /  份；根据审查意见修改后的勘察报告文件   /  份；

第七条　设计费用

7.1本项目设计费用：设计费用（含设计修改费用、服务费以及应由投标人支付的税金等）根据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知[计价格（2002）10号]的相关规定，该工程的全部设计费按如下方式包干计取：

具体如下：

（1）工程设计费=工程设计收费基准价×85%

（2）工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费

（3）基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数（专业调整系数1.0、工程复杂程度调整系数1.0、附加调整系数1.0，其中室内装修附加调整系数按1.5。）

7.2设计人必须无条件负责设计修改以及应由设计人支付的税金等，包含在发包价中，发包人不在支付任何费用。

7.3工程设计、建设期间，招标人要求中标人根据需要无偿委派相关人员及时解决工程相关问题。

7.4中标后，不因不可预见因素而进行调整设计费用，中标人必须按时无条件负责完成工程图纸设计及修改工作，直至招标人满意并经有关部门审查或审批通过。

7.5设计变更不再增加设计费。

7.6开标后设计费采用固定价格方式包干使用。在合同实施期间设计费不因国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

7.7设计费的合同结算价以审核后的工程预算价为计费基数，且不高于投标询价时27万元的最高限价，若高于27万元限价按27万元包干，招标人不再另行支付费用。

7.8建设规模中面积可能变化，中标单位不得以任何理由拒绝设计。

第八条　支付方式

8.1招标人不预付设计费；

8.2施工图设计完成且经有关部门审查合格后并已向招标人交付该项目完整施工图纸（含电子版）后支付施工图设计费总额的70%；

8.3全部验收合格后或签订的施工工期到期三个月后支付20%

8.4在工程竣工综合验收（本合同所指工程竣工验收均指工程竣工综合验收）合格且签字盖章完整并符合审计送审要求后，经招标人确认后支付施工图设计费总额的余额。

第九条　双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为 50  年。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的　10%。

9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，工程各阶段设计工作期每延误一天的，设计人应分别向发包人支付1000元/每天的误期违约金，最高不超过合同价的10%。

9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

9.2.8设计人在合同有效期间内，应当履行合同约定的义务，如因非发包人的原因而产生设计质量事故、工期延误或设计缺陷，造成发包人损失或虽未发生实际损失但存在风险，设计人应承担全部赔偿责任并承担法律责任。

9.2.9 设计人需无条件提供已完成的设计成果给发包人，设计成果需是相应纸质材料、电子WORD版及CAD电子版。

第十条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由   /   仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条　合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议。

12.2设计人为本合同项目的服务至工程竣工结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式_____份，发包人_____份，设计人_____份。

12.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：（盖章）　　　　　　　设计人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）　　　　　　　法定代表人：（签字）

开户银行：　　　　　　　　　　　　开户银行：

银行帐号：　　　　　　　　　　　　银行帐号：

合同签订日期：　　年　月　日

- 投标文件格式

莆田市房屋建筑和市政基础设施工程

设计项目

投 标 文 件

(    本)

招标项目名称：

招标编号：

招标人:

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            (签字并盖章)

编制日期：        年    月    日

投标文件目录

1、投标承诺函

2、企业及人员的相关证书、证件复印件（加盖单位公章）

3、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1）法定代表人资格证明书

2）法定代表人授权委托书

1、投 标 承 诺 函

致：   {招标人名称}

1、根据招标编号为   {招标编号}  的   {招标项目名称}    招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术标准与规范、招标内容与要求等相关资料及其他有关文件后，我工程设计费方愿以工程设计收费基准价×（1-   %）并按上述招标文件要求承包上述施工图设计任务及相关服务等后续服务工作。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件要求“招标人不得存在情形之一”规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、一旦我方中标，我方保证在合同签订后按要求完成施工图设计(同时提交电子版图纸)，设计周期为：

设计周期要求：设计总周期为30天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：

（1）初步设计阶段：自合同签订之日起10个日历天之内应向招标人提交方案设计文件及初步设计文件，

（2）施工图设计阶段：自合同签订之日起20个日历天之内应向招标人提交满足设计深度要求的施工图设计文件，中标人必须负责无条件按时修改设计图纸，直至招标人满意并经有关部门审查或审批通过。

（3）施工图设计审查通过后，7天之内须提交修改后经审查合格并加盖图审章的施工图设计文件及电子文件；

（4）施工现场配合服务：直至工程施工缺陷责任期满。

（5）设计图纸审查工作由中标人负责委托并确保审查合格，审查费用由招标人支付。

（6）后续服务：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合审计结算及材料存档。

5、一旦我方中标，我方将派   (设计项目负责人姓名)   为本工程                    项目的项目负责人，证书号码为：            。

6、如果我方中标，我方保证按招标文件要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保金。

8、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、我方承诺，若有违反相关规定的行为，愿意接受相应的处理。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字并盖章)

日期：       年        月       日

2、企业及人员的相关证书、证件

1、企业证书：

1)企业营业执照副本复印件加盖单位章。

2)企业资质证书副本复印件加盖单位章。

2、项目负责人证书：

1)项目负责人职称证书复印件加盖单位章。

2）项目负责人所属单位职称证上的工作单位为准，若证书中没有体现工作单位或工作单位名称与投标人的名称不符的，须提供该人员截标前连续三个月的社保缴费证明；

3）上述证书、证件均须在有效期内或经年检有效。

3、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1)法定代表人资格证明书

投标人名称：

地    址：

姓名：         身份证号码：

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

上述格式用于投标人代表参加开标时使用。

2)法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                        (签字或签章)

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                         (签字或签章)

委托代理人身份证号码：

年     月    日

上述格式用于投标人代表参加开标时使用